U z n e s e n i a

z  3. riadneho

###### Mestského zastupiteľstva v Kremnici

###### dňa  24. februára 2011

# Uznesenie číslo 22/1102

vo veci havarijného stavu sadrokartónového stropu v bazénovej hale Relax centra.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o -  A/ k o n š t a t u j e,

- že na základe vykonanej obhliadky Relax centra Kremnica – Skalka a oboznámenia sa s písomnou dokumentáciou bazénová hala Relax centra je už od 19.12.2010 mimo prevádzky z dôvodu havarijného  stavu sadrokartónového stropu v bazénovej hale. Sadrokartónový strop v bazénovej hale po vykonanej oprave v novembri 2010 je opätovne na viacerých miestach zatečený.

- že  nie je možné prevádzkovať relaxačné bazény nachádzajúce sa v bazénovej hale, čo sa podieľa na výraznom znížení prevádzkových príjmov. Táto skutočnosť donútila prevádzkovateľa prijať viaceré mimoriadne opatrenia (napr. zníženie stavu zamestnancov o dvoch) a taktiež poškodzuje renomé zariadenia Relax centrum a celého rekreačného strediska Kremnica – Skalka.

- že súčasný stav nie je dobrou vizitkou pre všetky zúčastnené subjekty na realizácií výstavby Relax centra Kremnica – Skalka.

B/ ž i a d a

zhotoviteľa stavby Relax centrum spoločnosť EURO-BUILDING, a.s. o realizáciu takých opatrení, ktoré v čo najkratšej dobe umožnia opätovné bezpečné prevádzkovanie relaxačných bazénov v bazénovej hale a to najneskôr do 15.04.2011.

C/  u k l a d á

mestskému úradu postupovať v zmysle záverov z pracovného rokovania primátorky mesta a poslancov mestského zastupiteľstva zo dňa 15.02.2011.

# Po termíne platnosti, nesplnené. Schválené podanie žaloby na odstránenie vady diela. Žaloba podaná dňa 6.2.2012. Podľa vyjadrenia Ing. Tíleschovej prebiehajú znalecké posudky súdom určených znalcov. Bolo interpelované na zasadnutí 12.9.2013